УТВЕРЖДАЮ

И.о.Главы администрации муниципального образования «Старокулаткинский район»

_______________ И.Х. Ахмедов

11 марта  2019г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации  проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подключенных медицинских организаций | % | Ульяновская область | 96 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Муниципальное образование | 100 | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля подключенныхФАПов | % | Ульяновская область | 4 | 2018 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Муниципальное образование | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3. | Доля подключенных образовательных организаций | % | Ульяновская область | 54 | 2018 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Муниципальное образование | 20 | 2018 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 4. | Доля подключенных культурно-досуговых учреждений | % | Ульяновская область | 5 | 2018 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 5. | Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ | % | Ульяновская область | 0 | 2018 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |

- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы |
| 1.1. | Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополостным доступом в Интернет. | 01.01.2019 | 11.03.2019 | Сайфуллин М.И. | Сводный отчет | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава администрации |
| Доля подключенных медицинских организаций – 100% |
| 2.1. | Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения | 2018 | 2019 | Богданова Г.А. |  | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава администрации |
| 2.2. | Оказание содействия в подключении, согласно требований | 2018 | 2019 | Богданова Г.А. | Акт выполненных работ | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава адм-ции |
| 3.Доля подключенныхФАПов – 100% |
| 3.1. | Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения | 2018 | 2022 | Богданова Г.А. | Сводный отчет | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава администрации |
| 3.2. | Оказание содействия в подключении, согласно требований | 2018 | 2022 | Богданова Г.А. | Акт выполненных работ | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава админ-ции |
| Доля подключенных образовательных организаций – 100% |
| 4.1. | Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения | 2018 | 2022 | Ахмедов И.Х.. |  | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава админ-ции |
| 4.2. | Оказание содействия в подключении, согласно требований | 2018 | 2022 | Хасанов И.У. | Акт выполненных работ |  |
| Доля подключенных культурно-досуговых учреждений – 100% |
| 5.1. | Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения | 2018 | 2024 | Ахмедов И.Х. |  | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава админ-ции |
| 5.2. | Оказание содействия в подключении, согласно требований | 2018 | 2024 | Кузяева Ф.А, | Акт выполненных работ |  |
| Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ – 100% |
| 6.1. | Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения | 2018 | 2024 | Ахмедов И.Х. |  | ОГКУ «Правительство для граждан», Глава админ-ции |
| 6.2. | Оказание содействия в подключении, согласно требований | 2018 | 2024 | Сайфуллин М.И. | Акт выполненных работ |  |

Согласовано:

Руководитель  проекта МО «Старокулаткинский район»,

Первый заместитель Главы администрации района									И.Х. Ахмедов