УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской области

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление»**

**в муниципальном образовании "Старокулаткинский район" Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании"Старокулаткинский район"Ульяновской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значе-ние | Дата |
| 1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты | основной | Ульяновская область | - | 14.12.2018 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 70 |
| МО «Старокулаткинский район» | - | 14.12.2018 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 70 |
| 2. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | основной | Ульяновская область | 0 | 14.12.2018 | 0 | 2 | 6 | 15 | 50 | 100 |
| МО «Старокулаткинский район» | 0 | 14.12.2018 | 0 | 2 | 6 | 15 | 50 | 100 |
| 3. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов  | основной | Ульяновская область | 100 | 14.12.2018 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| МО «Старокулаткинский район» | 100 | 14.12.2018 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 4. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Ульяновской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, процентов | основной | Ульяновская область | 0 | 14.12.2018 | 2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 |
| МО «Старокулаткинский район» | 0 | 14.12.2018 | 2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 |
| 5. | Доля открытых данных органов власти Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов | основной | Ульяновская область | 0 | 14.12.2018 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 60 |
| МО «Старокулаткинский район» | 0 | 14.12.2018 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 60 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании"Старокулаткинский район" Ульяновской области

| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. **Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов**
 |
| *1.1.Закреплены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне законодательства Ульяновской области* |
| 1.1.1 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с модельными административными регламентами | 03.2019 | 07.2022 | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**И.о. Заместитель Главы администрации по вопросам социального развития - начальник Управления образования**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Постановления администраций МО  | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 1.1.2. | Актуализация информации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области | 03.2019 | 08.2022 | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Все услуги ОМСУ в Реестре имеют статус «Опубликован» | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| *1.2.На территории Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)* |
| 1.2.1. | Согласование технических заданий на вывод на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью  | 06.2020 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий на вывод на цифровую платформу | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 1.2.2. | Тестирование выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью  | 06.2020 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования  | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 1.2.3. | Обеспечение предоставления выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью | С момента вывода услуг на цифровую платформу | - | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Ежемесячный отчёт в ОГКУ «Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| *1.3. Обеспечено информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов* |
| 1.3.1. | Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей | 03.2019 | 12.2024 | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий **Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству **Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Ежемесячный отчёт в ОГКУ «Правительство для граждан» о проведенной популяризационной кампании в СМИ | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 1. **Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы**
 |
| *2.1. Обеспечено подключение к федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управле-ния кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»* |
| 2.1.1. | Подключение и применение ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников в объеме не менее 70%: | 01.2021 | 12.2024 | Главный специалист по кадрам**Ханбикова З.Р.** | Правовой акт об использовании ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 1. **Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ**
 |
| *3.1. Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муници-пальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органа-ми государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)* |
| 3.1.1. | Осуществить переход официальных сайтов органов местного самоуправления Ульяновской области на использование ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» (ГосWeb) или единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | 11.2020 | 12.2021 | Системный администратор**Ягудин Л.Ф.** | Акт ввода в эксплуатацию | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 3.1.2. | Согласование технических заданий на вывод на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области | 06.2019 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий**Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству**Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 3.1.3. | Тестирование выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области  | 06.2019 | В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий**Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству**Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| 3.1.4. | Обеспечение предоставления выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области | С момента вывода услуги на ЕПГУ | - | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий**Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству**Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Ежемесячный отчет в ОГКУ «Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| *3.2. Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи* |
| 3.2.1. | Обеспечение доработки и внедрения информационных систем, использующихся в местах предоставления услуг, с учетом необходимости оценки качества всех государственных и муниципальных услуг и интеграции с единой платформой  | 01.2021 | 12.2021 | Первый заместитель Главы Администрации **Хасанов И.У.,**Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры**Сулейманов Р.Р.,**Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказовим развития предпринимательства**Сайфуллина В.А.,**Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий**Сайфуллин М.И.,**Начальник отдела по опеке и попечительству**Джамаева З.Н.,**Исполняющий обязанности Начальника МУ «Отдел образования»**Яхинва С.Ф.,**Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям«Старокулаткинский район»**Ибрагимов И.Р.** | Акт о вводе в эксплуатацию | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |
| *3.3. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях* |
| 3.3.1. | Обеспечен переход на использование платформы ЮЗЭДО, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи | 01.2020 | 12.2021 | Начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий**Сайфуллин М.И.,**Системный администратор **Ягудин Л.Ф.** | Правовой акт о переходе на ЮЗЭДО | Глава Администрации муниципального образования "Старокулаткинский район"Ульяновской областиИ.Ш. Магдеев,Руководитель проектаС.В.Опенышева |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Цифровое государственное управление»,

Директор ОГКУ «Правительство для граждан» С.В.Опенышева